PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2021 – 2022

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

| Lp. | Zakres działalności | Sposób realizacji | Realizujący zadania | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spotkanie Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w celu weryfikacji dotychczasowych działań i omówienia priorytetów na kolejny rok | Spotkanie stacjonarne | Koordynator, Zespół do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1 polowa września 2021 r. |
| 2. | Przypomnienie pracownikom KO w Katowicach informacji nt. powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Przesłanie informacji poprzez wewnętrzny system Zamieszczenie informacji o powołaniu Koordynator i Zespołu w BIP Kuratorium Oświaty w Katowicach | Koordynator | 1 września 2021 r. |
| 3. | Przygotowanie informacji dla pracowników KO w Katowicach nt. wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami | Przesłanie informacji poprzez wewnętrzny system | Koordynator | do 15 września 2021 r. |
| 4. | Dokonanie sprawdzenia poprawności dostosowania budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej | Wyjazd do DKO w Bielsku-Białej | Koordynator, przedstawiciel Zespołu oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Wrzesień 2021 r. |
| 5. | Dokonanie sprawdzenia poprawności dostosowania budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu | Wyjazd do DKO w Sosnowcu | Koordynator, przedstawiciel Zespołu oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Wrzesień 2021 r. |
| 6. | Wizja lokalna w zakresie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Gliwicach | Wyjazd do DKO w Gliwicach | Koordynator, przedstawiciel Zespołu oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Październik 2021 r. |
| 7. | Dokonanie analizy możliwości dostosowania budynku DKO w Gliwicach do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych | Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator, Zespół oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Październik 2021 r. |
| 8. | Weryfikacja strony Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie dostępności informatycznej | Wykonanie niezbędnych prac w zakresie dostosowania strony Kuratorium Oświaty do wymogów ustawy; sprawdzenie wykonania prac | Koordynator + członek zespołu odpowiedzialny za sprawy informatyczne | Październik 2021 r. – grudzień 2021 r. |
| 9. | Wizja lokalna w zakresie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bytomiu | Wyjazd do DKO w Bytomiu | Koordynator, przedstawiciel Zespołu oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Listopad 2021 r. |
| 10 | Dokonanie analizy możliwości dostosowania budynku DKO w Bytomiu do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych | Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator, Zespół oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Listopad 2021 r. |
| 11 | Montaż platformy przyschodowej w DKO Bielsko Biała oraz Sosnowiec | Zapotrzebowanie, Rozeznanie cenowe, Zapytanie Ofertowe, Wybór oferty Zlecenie/ zamówienie, Realizacja zamówienia Odbiór | Koordynator, Zespół oraz Oddział Programów Oświatowych i Zamówień Publicznych | Grudzień 2021 |
| 12 | Wizja lokalna w zakresie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Częstochowie | Wyjazd do DKO w Częstochowie | Koordynator, przedstawiciel Zespołu oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Styczeń 2022 r. |
| 13 | Dokonanie analizy możliwości dostosowania budynku DKO w Częstochowie do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych | Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator, Zespół oraz pracownik Oddziału Logistyki i Programów Oświatowych | Styczeń 2022 r. |
| 14 | Monitorowanie dostosowania obiektów Kuratorium Oświaty w Katowicach do zakresu minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych | Sprawdzenie wykonania niezbędnych prac. | Koordynator | Styczeń 2022 r. – marzec 2022 r. |
| 15 | Monitorowanie działalności Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakresie dostępności | Współpraca z Dyrektorami Wydziałów, Delegatur, Kierownikami w zakresie poprawy dostępności | Koordynator + Zespół | Na bieżąco |
| 16 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami | Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej | Koordynator + Zespół | Na bieżąco |